附件2

镇安县2018年县级领导包抓重点前期工作项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容与规模 | 建设起止年限 | 估算 总投资 (万元) | 2018年目标任务 | 目前进展情况 | 责任 部门 | 包抓领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：40个 |  |  |  |  | 4034046 |  |  |  |  |
| 1 | 中国沟田园综合体项目 | 新建 | 以镇安高铁站建设为契机，以“中国沟”优美的山水和田园风光为基础，建设集农业产业集群、田园主题公园、乡村风情广场、休闲养生中心、特色商业街区为一体的田园综合体。 | 2019-2020 | 180000 | 完成招商等前期工作。 | 正在规划设计。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 2 | 镇安云街项目 | 新建 | 依托现有山体景观，建设“依山就势、蜿蜒腾空”的商业街，配套建设游客服务中心、稻田度假酒店、温泉酒店、夜景灯光秀、停车场等项目，构建特色风格建筑，打造“高山藏巷陌，白云浮天街”的山顶小城。 | 2019-2020 | 32000 | 完成招商等前期工作。 | 正在规划设计。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 3 | 城市云轨项目 | 新建 | 在城市道路中间的绿化带或河道上建设深至二三十米、高至10米的双向轨道，起点于金台山文化旅游区，止于云盖寺古镇，全长18公里。主要建设内容为建设双向轨道18公里，建设站台10个，购置列车6辆。 | 2019-2020 | 180000 | 完成招商等前期工作。 | 正在规划设计。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 4 | 北城生态园区开发建设项目 | 新建 | 依托区域内山林禀赋以及镇安乡土文化和农家乐资源开发，加快实施沿线路网改造、民生设施类项目,规划建设自助家庭公馆，并且统一设计建筑风格，共建车库和住房，形成高档休闲旅游度假小区，提升镇安旅游接待能力和品质，共建生态和谐文明宜居镇安。 | 2019-2020 | 50000 | 完成前期规划等工作。 | 正在前期规划阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 5 | 镇安县通用机场建设项目 | 新建 | 按照A2级通用机场定位，飞行区等级2B，主要新建1条800米长、30米宽的跑道，1条平行滑行道，6条垂直联络道，24个机位（18A6B）的机坪，8800平方米通航公司办公楼，以及航管楼、机库、助航、消防、供电、供水、供油等配套设施。 | 2019-2020 | 100000 | 完成前期规划设计。 | 前期策划阶段。 | 发改局 招商局 | 陈 钊 |
| 6 | 镇云国际旅游度假区项目 | 新建 | 主要建设18公里田园穿越情长廊、山谷民宿组团、儿童游乐区、亲水咖啡屋、山野生态餐厅等。 | 2019-2020 | 250000 | 完成招商等前期工作。 | 已完成规划编制。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 7 | 木王山4A级景区康体疗养中心项目 | 新建 | 占地40亩，以承接西京医院、唐都医院、西安肿瘤医院的术后疗养病人为目标市场，在木王山4A级景区新建一座1000张床位的手术后病人和慢性病人康复疗养中心，让游客在享受疗养度假的同时，又可以休闲观光。 | 2019-2020 | 42000 | 完成前期规划等工作。 | 正在开展前期策划。 | 木王国家森林公园管委会 | 陈 钊 |
| 8 | 梓桥沟间歇泉旅游景区开发项目 | 新建 | 全力打造国内独特的地理自然奇观、着力打造陕南知名的山地乡村体验基地、全方位的打造省内知名的休闲度假山庄、高起点打造省内峰岭、峰林观光景区和综合性旅游拓展训练基地、建设基础设施（入景公路、供电线路、新农村建设、农家乐建设、农特产品开发、旅游线路沿线美化工程；休闲度假山庄、山地狩猎场、休闲农耕体验区；门户区、旅游景点建设、休息亭、观景台、停车场、景区内公路、游步道、接待服务设施）等工程。 | 2019-2020 | 30000 | 完成前期规划等工作。 | 正在开展前期策划。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 9 | 月河生态康养“禅旅”度假胜地 | 新建 | 规划面积105平方公里，主要建设红豆杉康养禅谷、千年禅旅奇观、喀斯特地貌、三叠飞瀑、峡谷悬韵、生态养殖、原生旅居、山湖酒店等项目，配套完成道路、供电、通讯、游步道、停车场、生态厕所等项目。 | 2019-2020 | 500000 | 完成项目可行性报告。 | 正在规划设计阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 10 | 北阳山地质公园 项目 | 新建 | 新建北阳山旅游环线道路、游客接待中心、饮水工程等基础设施，规划特色景区、回族文化体验区两处，建设休闲度假村、民俗风情园、生态观光园、科考探险园等特色旅游休闲园区四处。 | 2019-2020 | 135000 | 完成前期规划等工作。 | 正在规划设计阶段。 | 旅游委 | 陈 钊 |
| 11 | 天王山景区项目 | 新建 | 占地面积4.068平方公里，拟建游客集散中心1处、天王塔及附属设施（天王殿）1座、五星级酒店1座、星空酒店1座、文化养生及休闲度假中心1处、索道940米、青山沟、蚂蟥沟生态农业集群、古寨风情文化走廊等旅游项目和供水设施、垃圾污水处理厂等基础配套设施。 | 2019-2020 | 200000 | 完成前期规划等工作。 | 正在规划设计阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 12 | 智慧医养小镇 | 新建 | 项目占地300亩，建设以智慧医疗养生休闲为一体的疗养特色小镇，主要建设慢性病专科医院，康复中心和高端疗养休闲区。 | 2019-2020 | 60000 | 完成前期规划设计。 | 前期策划阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 13 | 安山四季家园新型生态农业示范区 | 新建 | 规划建设以全新生态农业产业链为核心的新型农业示范区，主要建设生态农业经济产业区、田园乡村生活社区、自然遗址公园及高端文化遗产旅游养生度假区等四大示范性田园都市项目。 | 2019-2020 | 30000 | 完成前期规划，启动建设。 | 前期策划阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 14 | 百神洞黑龙庙开发 | 新建 | 依托现有的百神洞黑龙庙古迹遗址，结合当地独特的宗教文化、本土文化、历史文化以及特有的养生文化，实施文化与旅游深度融合发展，打造百神洞黑龙庙景区，配套完成道路、饮水等工程。 | 2019-2020 | 10000 | 完成前期规划，启动建设。 | 前期策划阶段。 | 宗教局 交通局 | 乔昌贤 |
| 15 | 忠良寨度假 养心天街 | 新建 | 依托忠良寨海拔1600米高得天独厚的自然风光，规划建设以避暑，赏雪为主要功能的田园式农家小院，新建四层以下的云端酒店、1500米上山索道，舍弃传统公路运行方式。 | 2019-2020 | 35000 | 完成前期规划，启动建设。 | 前期策划阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 16 | 牡丹特色小镇 建设项目 | 新建 | 以高峰镇油用牡丹产业发展为基础，规划建设以牡丹文化为主题的特色度假小镇，实现第一产业(种植)、第二产业(深加工)、第三产业(旅游、养生、养老等)融合发展。 | 2019-2020 | 100000 | 完成前期规划，启动建设。 | 正在规划设计阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 17 | 蚕桑文化特色小镇建设项目 | 新建 | 依托庙沟镇、柴坪镇等蚕桑产业的发展为基础，按照“一丝兴三业，三产绕一丝”的发展思路，规划建设以蚕桑文化为主体的特色小镇，包括桑园、丝绸文化、蚕的一生、传统现代制丝工艺展示等，开创丝绸产业链全景体验新模式，打造产业、文化、休闲和社区功能的农业特色产业发展集聚区。 | 2019-2020 | 100000 | 完成前期规划，启动建设。 | 正在规划设计阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 18 | 板栗特色小镇 建设项目 | 新建 | 立足“板栗之乡”的美誉，围绕板栗园区春绿（芽）、夏白（花）、秋红（果）、冬黄（叶）四大看点，将板栗园由生态园、经济园进一步打造成风景园，包括板栗特色艺术文化、农耕文化、餐饮文化等观光产业带，每个板栗园区都成为可游、可娱、可采、可吃、可宿的风景区。 | 2019-2020 | 100000 | 完成前期规划，启动建设。 | 正在规划设计阶段。 | 林业局 | 王庆水 |
| 19 | 林业碳汇 | 新建 | 利用森林的储碳功能，通过植树造林、加强森林经营管理、减少毁林、保护和恢复森林植被等活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，配套完成生产车间、原料库房以及办公楼、住宿楼等辅助生产系统。 | 2019-2020 | 100000 | 完成前期工作。 | 已经同北京仟亿达集团股份有限公司签订合作协议，完成了前期数据普查。 | 林业局 招商局 | 王庆水 |
| 20 | 秦岭古生物化石博物馆 | 新建 | 占地300亩，其中古生物化石博物馆31.14亩，古生物化石展览区58.86亩，商业服务设施区50亩，跑马场100亩，酒店住宿区60亩。 | 2019-2020 | 41500 | 完成前期规划设计。 | 正在开展前期工作。 | 文广局 | 任淑霞 |
| 21 | S316镇安县磨石沟口至盈台公路 改建 | 改建 | 路线自“磨石沟口”起，与S102衔接，由东向西沿磨石沟“磨（石）木（王）路”（X314），至木王镇后，与“月木路”连接，对月木路（C002）至栗扎村的路线进行改扩建，终点设在“栗扎村”，与G345国道衔接，本项目路线全长78.963公里，按双向二车道二级公路标准设计。 | 2019-2020 | 112982 | 完成前期规划。 | 工可研已完成，已组织省市专家组现场勘察，施工图正在设计中。 | 交通局 | 李阜灏 |
| 22 | S525镇安铁厂至茅坪（陕鄂界）公路改建工程 | 新建 | 路线总长46.763km，按双向二车道二级公路标准设计，设计速度40km/h，设计荷载采用公路-Ⅰ级。 | 2019-2020 | 43970 | 完成前期工作。 | 完成前期规划设计。 | 交通局 | 李阜灏 |
| 23 | G345山阳界河至表功铺公路项目 | 改建 | 路线总长51.044公里，按双向二车道二级公路标准设计，设计速度40公里/小时，设计荷载采用公路-Ⅰ级。 | 2019 | 81314 | 完成前期工作。 | 立项阶段 | 交通局 | 李阜灏 |
| 24 | 丹宁高速 | 新建 | 商洛市镇安县至安康宁陕县100km。 | 2019-2020 | 400000 | 完成前期规划。 | 正在规划设计阶段。 | 交通局 | 李阜灏 |
| 25 | 上镇高速 | 新建 | 从湖北郧西县上津（西武高速）修建一条高速，途径郧西上津镇、湖北口回族乡和镇安茅坪镇、西口镇，接西康高速东坪服务区高速公路，形成东南方向的交通大通道。 | 2019-2020 | 700000 | 完成前期策划申报工作。 | 该项目已交湖北省交通厅前期策划。 | 交通局 | 李阜灏 |
| 26 | 青铜关镇阳山村50兆瓦农光互补扶贫 | 新建 | 占地面积1600亩，装机总容量50兆瓦，建成变电工程、光伏发电设备、箱变基础、逆变器室、集成线路等设施，并利用光伏板空隙种植天麻、猪苓、赤芍等中药材。 | 2019-2020 | 50000 | 完成前期手续办理，达到开工条件。 | 正在规划设计阶段，完成备案手续办理。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 27 | 北阳山风力发电 | 新建 | 建设容量15万千瓦的风力发电场一座。 | 2019-2020 | 150000 | 完成前期手续办理和道路建设及相关设备进场。 | 已完成规划编制。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 28 | 镇安县废旧材料综合利用及气化发电厂项目 | 新建 | 采用“热敏质解、气化发电”综合处理技术,建设一座日处理城市生活垃圾200吨，发电装机6000千瓦的垃圾气化发电厂。 | 2018-2020 | 13000 | 完成前期手续办理。 | 已完成投资建设方案。 | 城管局 | 李阜灏 |
| 29 | 镇安县“三馆”建设项目 | 新建 | “三馆”项目建设的主要内容新建镇安县博物馆、群众艺术馆（文化馆、图书馆）、城市规划馆等“三馆”，总占地面积为20000平方米。 | 2019-2020 | 19800 | 完成规划编制。 | 正在规划设计阶段。 | 文广局 | 任淑霞 |
| 30 | 镇安县精神病专科医院 | 新建 | 占地面积18000平方米，总建筑面积为9000平方米,建设门诊楼、住院楼及医技后勤保障楼，设置150张床位。 | 2018-2019 | 5000 | 完成前期手续办理和征地拆迁等工作。 | 正在规划设计阶段。 | 卫计局 | 任淑霞 |
| 31 | 天宝轩汽车服务一体化项目 | 新建 | 在镇安县青槐社区建设汽车销售展厅850平方米，主营路虎、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等高端进口及国产车辆，从事整车销售、汽车信贷、汽车信息服务、汽车竞技俱乐部、汽车改装与装饰、维修保养4S店等服务一体化项目。 | 2019-2020 | 10000 | 完成前期手续办理。 | 正在规划设计阶段。 | 统计局 | 陈 钊 |
| 32 | 镇安县爱尔眼科 医院 | 新建 | 建设一座全科眼科医院，设立屈光手术科、白内障科、眼底病专科、斜视及小儿眼科、眼表角膜病科、眼整形科、青光眼科、视光配镜部、综合门诊等9大核心专业科室，集临床、科研和教学于一体，全面开展各种眼科疾病的诊疗业务。 | 2019-2020 | 8000 | 完成前期工作。 | 正在规划设计阶段。 | 卫计局 | 任淑霞 |
| 33 | 县城雨污分流管网工程 | 新建 | 完成城区8公里雨污分流管道埋设，实现雨污分流。 | 2019-2020 | 10000 | 完成规划编制。 | 正在规划设计阶段。 | 住建局 | 李阜灏 |
| 34 | 玉环富锶矿泉水开发项目 | 新建 | 在永乐街道办甘泉沟、云盖寺镇黑窑沟、月河镇杨沟与老庄、西口镇岭沟四个水源地取水，一期取水规模为1000立方米/天，生产500毫升和1.5升瓶装矿泉水；二期取水规模为1000立方米/天，生产350毫升和500毫升瓶装水。 | 2019-2020 | 29980 | 完成前期规划设计。 | 完成备案手续，正在办理前期手续。 | 水务局 | 王庆水 |
| 35 | 碳酸钙微粉 加工项目 | 新建 | 建设年产30万吨碳酸钙深加工生产线2条及研发产业园产业园1个。 | 2019-2020 | 18000 | 完成前期规划设计。 | 正在开展前期策划工作。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 36 | 秦岭天然中药材产业化开发项目 | 新建 | 镇安县位于秦岭东段南麓，属亚热带半湿润气候，山多、林多、水多、野生动植物资源丰富。天麻、二花、五味子、当归、白芨等野生中药材达480余种，素有“天然药库”之称，年可开发采集地产药材6500余吨，建立药材加工厂，进行药材深加工条件得天独厚。 | 2019-2020 | 10000 | 完成前期规划设计工作。 | 正在开展前期策划。 | 林业局 | 王庆水 |
| 37 | 蜜蜂养殖及蜂蜜深加工项目 | 新建 | 项目计划力争通过3至5年的努力，发展油菜基地5万亩，全县养蜂数量达到10万箱，综合产值超过亿元。现拟对蜜蜂养殖、蜂蜜产品加工及研发中心项目进行招商，建设蜂蜜系列产品加工生产线2条和研发中心1个。 | 2019-2020 | 12000 | 完成前期规划设计。 | 正在规划设计阶段。 | 农业局 | 王庆水 |
| 38 | 五味子种植基地及五味子种苗培育 基地 | 新建 | 建设中药材五味子种植基地10000亩，建设五味子种苗基地20亩，年产药用五味子2000吨，年产五味子种苗50万株。 | 2019-2020 | 30000 | 完成规划手续。 | 正在规划设计阶段。 | 发改局 | 陈 钊 |
| 39 | 冠霖牡丹籽油加工 | 新建 | 建设年加工3000吨牡丹籽油生产线1条，建成办公楼1500平方米、加工车间4000平方米、仓库2000平方米、育种中心65000平方米，配套完成道路及辅助设施建设。 | 2019-2020 | 4500 | 完成规划编制。 | 正在规划设计阶段。 | 林业局 | 王庆水 |
| 40 | 黑龙观道 文化旅游区 | 新建 | 以黑龙观景区为核心，辐射带动其周边村庄及景点开发，建设特色鲜明、具有浓厚文化风情的生态休闲养生旅游度假区，并重点以黑龙观景区为中心将米粮片区打造为4A级旅游景区。 | 2019-2020 | 50000 | 完成前期招商。 | 正在规划设计阶段。 | 旅游委 | 陈 钊 |