附件1

镇安县战略项目计划表

| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **投资 主体** | **建设 地点** | **建设内容与规模** | **建设起止年限** | **总投资 (万元)** | **2020年目标任务** | | **责任部门及镇办** | **责任人** | **县级包抓领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划投资额（万元）** | **工作任务** |
| **合计：10个** | |  |  |  |  |  | **2987500** | **257000** |  |  |  |  |
| 1 | 陕西镇安抽水蓄能电站项目 | 续建 | 陕西镇安抽水蓄能公司 | 月河镇 | 主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成，上水库正常蓄水位1392米，最大坝高125.9米，调节库容850万立方米；下水库正常蓄水位945米，最大坝高95米，调节库容956万立方米。地下厂房内装4台35万千瓦混流可逆机组，共装机140万千瓦，年发电量23.41亿度，年抽水电量31.21亿度 | 2016-2023 | 880000 | 150000 | 启动上水库、下水库大坝主体建设 | 发改局  月河镇政府 | 谢忠琦 杜光华 | 贾建刚 |
| 2 | 西康高铁（镇安段）项目 | 新建 | 铁路总公司 | 永乐街道办 | 镇安境内全长约44公里，建设镇安西站一座，总规模2台4线，设侧式站台2座，旅客进出站地道1座 | 2020-2024 | 680000 | 50000 | 控制性工程开工建设 | 资源局  永乐街道办事处 | 李相林 余传东 | 吴春亮朱鸿雁 |
| 3 | 小城镇安·旅居康养民宿集群建设项目 | 新建 | 相关企业 | 永乐街道办  云盖寺镇 | 规划在安山、代家梁、镇云沿线及6条沟域建设中高端民宿经济带及特色主题民宿区，配套建设支线道路、水电管网、亮化美化、停车场等设施 | 2020-2025 | 250000 | 5000 | 完成前期规划设计,启动土地收储及平整等工作 | 旅居康养民宿集群项目管理处 永乐街道办事处 云盖寺镇政府 | 吴 超余传东王传文 | 贾建刚吴春亮王庆水 |
| 4 | 旬河水电旅游扶贫综合开发项目 | 续建 | 陕西桂花能源集团 | 柴坪镇 月河镇 庙沟镇 | 建设总装机48800千瓦的梯级电站（庙沟、中坪、观音碥、柴坪、马鬃滩、罗家营），配套建设罗家营生态休闲区、金钱湾山地度假区、柴坪原野乡村风光、月河溪谷风情、东川栖水闲游，打造集旅游、休闲、度假为一体秦岭水乡国家级旅游度假区 | 2017-2023 | 131000 | 5000 | 完成整改工作，建成柴坪电站，启动其余电站建设 | 水利局  国投公司  柴坪镇政府 月河镇政府 庙沟镇政府 | 程云燕刘紫嵘孙守坤 杜光华储德宝 | 朱雪彬 |
| 5 | 镇安县钼钨产业园建设项目 | 新建 | 城安公司 | 月河镇 | 对月河镇钼及伴生矿资源进行综合开发，延长产业链，研发下游产品，打造集采、选、冶及产品深加工一体化的产业园 | 2020-2025 | 193500 | 10000 | 完成采矿证等前期手续办理以及选厂主体建设 | 发改局  月河镇政府 | 谢忠琦杜光华 | 贾建刚 |
| 6 | 镇安县工业集中区建设项目 | 续建 | 工业集中区管委会及相关企业 | 相关镇（办） | 做大做强县域工业集中区，完善供气、供热、供水等基础设施，实施企业技改扩能提升；加大云镇、高峰等镇小微企业孵化园资源整合力度，开发建设云镇、米粮、铁厂、大坪、茅坪等小微企业孵化园 | 2019-2024 | 200000 | 10000 | 完成工业园区配套基础设施建设及5家企业技改扩能 | 工业集中区  管委会  永乐街道办事处相关镇政府 | 李伯承余传东相关镇镇长 | 王庆水 |
| 7 | 茶界花语农业综合体项目 | 新建 | 陕西源达辉畜牧发展有限公司 | 永乐街道办 | 规划以游、牧、农、文四大板块为主线，在北城坡实施基础设施、游乐休闲、特色产业等建设，打造集观光体验、娱乐康养为一体的游牧农综合体 | 2020-2024 | 120000 | 5000 | 完成前期规划设计及手续办理；启动畜牧养殖基地及豆制品加工厂建设 | 农业农村局  永乐街道办事处 | 方 震余传东 | 吴春亮朱雪彬 |
| 8 | 345国道镇安县表功铺至界河建设项目 | 新建 | 交通局 | 相关镇办 | 路线全长49.07公里，包括345国道镇安庙坡岭隧道及引线工程、345国道镇安界河至铁厂公路建设工程 | 2020-2022 | 83000 | 20000 | 完成前期手续办理及征地拆迁，启动路基及隧道建设 | 交通局 相关镇（办）政府(办事处) | 吴汉军相关镇（办）镇长（主任） | 朱鸿雁 |
| 9 | 月河抽水蓄能风景区建设项目 | 新建 | 相关企业 | 月河镇 | 规划面积105平方公里，依托国网镇安抽水蓄能电站，规划建设红豆杉康养禅谷、千年禅旅奇观、喀斯特地貌、三叠飞瀑、峡谷悬韵、原生旅居、山湖酒店等项目，配套建设道路、供电、通讯、游步道、停车场等基础设施 | 2020-2024 | 250000 | 1000 | 完成前期规划设计 | 发改局  月河镇政府 | 谢忠琦杜光华 | 贾建刚王庆水 |
| 10 | 山镇柞全域旅游(镇安段)建设项目 | 新建 | 相关企业 | 永乐街道办 回龙镇 | 依托秦岭南麓良好的自然生态环境和独特的风土人情，立足镇柞毗邻区域的位置优势、资源优势，以“特色旅游+文化+产业”为发展模式，以基础设施建设为切入点，建设百里生态长廊、梓桥沟景区、高端民宿、特色村落等项目，打造全域旅游示范区 | 2020-2025 | 200000 | 1000 | 完成前期规划设计 | 文旅局  永乐街道办事处  回龙镇政府 | 胡发卿余传东倪 静 | 王庆水 |