附件3

镇安县2020年重点项目计划表

| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **投资 主体** | **建设 地点** | **建设内容与规模** | **建设起止年限** | **总投资 (万元)** | **2020年目标要求** | | **责任部门及镇办** | **责任人** | **县级包抓领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **计划投资额(万元)** | **形象进度** |
| **合计：98个** | |  |  |  |  |  | **700782** | **346400** |  |  |  |  |
| **一、工业类项目13个** | | | | |  |  | **136326.6** | **26700** |  |  |  |  |
| 1 | 琅玺医疗器械产业园(二期) | 续建 | 广东琅玥光电科技有限公司 | 高峰镇 | 建设高频电子手术用品医疗器械生产线和医疗器械产品研发、设计、制造、销售和服务中心 | 2019-2020 | 10000 | 2000 | 建成运营 | 经贸局  高峰镇政府 | 董谦红  刘显涛 | 王庆水 |
| 2 | 镇安县医用口罩建设项目 | 新建 | 陕西悦宁杜万全堂医疗器械有限公司 | 工业集中区 | 建设一次性医用口罩、N95系列口罩生产线，达到年产3亿只生产能力 | 2020 | 2200 | 2200 | 建成 | 工业集中区管委会  永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 3 | 木田电子科技产业园（二期） | 续建 | 木王科技有限  公司 | 云盖寺镇 | 建设年产1000万支的测试探针生产线，主要生产芯片封装测试探针、晶元测试探针卡、精密五金连接器及测试设备的研发制造和新材料应用等 | 2018-2020 | 20000 | 2000 | 建成运营 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 4 | 轻钢龙骨生产线建设 | 新建 | 陕西帝辰建业建筑工程有限公司 | 工业集中区 | 占地面积7亩，总建筑面积4900平方米，建设年产15万平方米的轻钢龙骨生产线一条 | 2020 | 2700 | 2700 | 建成投产 | 工业集中区管委会 永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 5 | 恒泰陶瓷基板生产线建设项目 | 新建 | 镇安县恒泰电子有限公司 | 云盖寺镇 | 建设年产50万片陶瓷基板生产线、年产1000万片陶瓷金属化基板生产线各一条 | 2020 | 1100 | 1100 | 建成投产 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 6 | 普瑞电子高压聚焦电位器技改项目 | 新建 | 镇安县普瑞电子公司 | 云盖寺镇 | 购置厚膜印刷机 、厚膜烧结炉、自动焊接机共计67台，建成自动化生产线4条 | 2020 | 1200 | 1200 | 建成投产 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 7 | 卓普节能灯具生产线技改 | 新建 | 陕西镇安卓普电子有限公司 | 云盖寺镇 | 在原有项目基础上新增生产线，实现年产氧化铝金属化电力电子绝缘散热高导热材料1000万片 | 2020 | 1200 | 1200 | 建成投产 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 8 | 奥华陶瓷金属化项目 | 新建 | 咸阳奥华公司 | 云盖寺镇 | 建设可控硅电子元器件生产线、陶瓷制冷片生产线2条 | 2020 | 1000 | 1000 | 建成投产 | 招商局  云盖寺镇政府 | 陈绪斌  王传文 | 王庆水 |
| 9 | 海鑫凉水泉滑石矿10万吨废渣综合利用项目 | 新建 | 镇安海鑫矿业有限公司 | 月河镇 | 对海鑫凉水泉滑石矿采矿废渣和月河周边矿区废渣进行综合利用，建设年产10万吨砂石料生产线一条 | 2020 | 1500 | 1500 | 建成 | 应急局  月河镇政府 | 刘声文  杜光华 | 吴春亮 |
| 10 | 永昌重晶石矿废渣石子生产线项目 | 新建 | 商南县永昌矿业开发有限公司 | 回龙镇 | 占地5亩，新建年处理重晶石矿废渣10万吨、石子8万吨的生产线各一条，配套附属设施建设 | 2020 | 3000 | 3000 | 建成 | 审批局  回龙镇政府 | 邢光明  倪 静 | 吴春亮 |
| 11 | 月西尾矿库加固工程 | 新建 | 镇安县月西矿业有限公司 | 青铜关镇 | 实施月西尾矿库加固工程，建设尾矿库排洪系统、排洪涵洞、坝体等 | 2020 | 2800 | 2800 | 竣工 | 应急局  青铜关镇政府 | 刘声文  乐席波 | 吴春亮 |
| 12 | 石门高端石材综合开发利用产业园 | 新建 | 陕西中西矿业发展有限公司 | 木王镇平安村 | 占地530亩，总建筑面积96800平方米，规划建设初级加工产业园、精深加工产业园，包括厂房、科研办公综合楼、职工餐厅会议室、原料库、成品库等 | 2020-2023 | 84627 | 5000 | 完成产业园区道路及桥梁修建 | 应急局 木王镇政府 | 刘声文 陆顺民 | 吴春亮 |
| 13 | 镇安县餐厨垃圾综合利用项目 | 新建 | 镇安县益民回收有限责任公司 | 永乐街道办 | 占地20亩，总建筑面积6520平方米，建设餐厨垃圾综合利用生产线一条 | 2020-2021 | 5000 | 1000 | 完成基础工程建设 | 城管局  永乐街道办事处 | 杨崇林  余传东 | 朱鸿雁 |
| **二、农业类项目29个** | | | | |  |  | **152164** | **60250** |  |  |  |  |
| **（一）农产种植及加工类项目** | | | |  |  |  | **126364** | **45150** |  |  |  |  |
| 14 | 回龙农业产业园 | 续建 | 瑞通宏达有限责任公司、中天中药材科技有限公司 | 回龙镇 | 规划面积1500亩，建设“一带四区”，即以通村道路为依托的农业产业带和种养一体区、中药材种植区、食用菌产业区、板栗核桃科管园，建设水、电、路及办公楼等配套设施 | 2017-2020 | 20000 | 2000 | 建成食用菌产业区、板栗核桃科管园 | 农业农村局  回龙镇政府 | 方 震  倪 静 | 朱雪彬 |
| 15 | 大坪现代农业园 | 续建 | 长丰农林科技发展有限公司、永田农业发展有限公司等 | 大坪镇 | 规划面积3200亩，建设食用菌产业园、蚕桑标准化示范园、中药材标准化示范园、蔬菜生产基地、油用牡丹基地等，配套建设水、电、路、桥、堤等设施 | 2017-2021 | 30000 | 6000 | 建成年产3000吨生物环保炭、永田食用菌基地 | 农业农村局  大坪镇政府 | 方 震  姚 萍 | 朱雪彬 |
| 16 | 镇安县蚕桑产业提质增效项目 | 新建 | 农业农村局 | 相关镇（办） | 新建、改造高产桑园20000亩，新建标准化养蚕工厂4万平方米 | 2020 | 3000 | 3000 | 竣工 | 农业农村局  相关镇（办）政府（办事处） | 方 震  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| 17 | 星昶林万亩茶叶基地建设 | 续建 | 陕西星昶林生态农业发展有限公司 | 青铜关镇 | 发展茶园基地10000亩 | 2018-2020 | 5000 | 2000 | 完成2000亩茶园基地建设 | 农业农村局  青铜关镇政府 | 方 震  乐席波 | 朱雪彬 |
| 18 | 绿晟茶叶加工厂及基地建设项目 | 续建 | 镇安县绿晟茶叶有限责任公司 | 达仁镇 | 建设标准化茶园1500亩、改造低产茶园1000亩，购置加工机械26台（套） | 2019-2020 | 3500 | 1000 | 竣工 | 审计局  达仁镇政府 | 陈因强  朱 栋 | 贾建刚 |
| 19 | 康盛茶叶加工厂及基地建设项目 | 续建 | 镇安县康盛茶叶有限公司 | 永乐街道办 达仁镇 | 规划建设年产2000吨茶叶加工厂一座，改造茶园4000亩 | 2019-2020 | 1500 | 1000 | 建成 | 农业农村局  永乐街道办事处  达仁镇政府 | 方 震  余传东  朱 栋 | 朱雪彬 |
| 20 | 兴畅阳茶叶加工厂及基地建设项目 | 新建 | 陕西兴畅阳农业发展有限公司 | 青铜关镇 | 建设年产50吨有机蔬菜生产线2条，年产1万斤茶叶生产线1条；建设办公楼6000平方米，生产车间1500平方米，停车库及原料堆场720平方米；建设有机蔬菜基地2000亩，茶叶基地1000亩 | 2020-2022 | 4714 | 2000 | 完成加工厂建设 | 农业农村局 青铜关镇政府 | 方 震  乐席波 | 朱雪彬 |
| 21 | 青铜关镇中药材产业园 | 续建 | 陕西中天中药材科技有限公司 | 青铜关镇 | 发展中药材种植基地1万亩，建设药材加工厂一座 | 2017-2021 | 10000 | 1000 | 建成标准化种植基地800亩 | 林业局  青铜关镇政府 | 项系和  乐席波 | 朱雪彬 |
| 22 | 烤烟田园综合体及烤烟基地建设项目 | 新建 | 商洛市烟草公司镇安分公司 | 相关镇 | 发展烤烟基地30000亩，建设烤烟综合体30个，配套建设烤房、烟炉、烟水等设施，实现移栽、采摘、烘烤、分拣“一条龙”机械化生产 | 2020-2022 | 20000 | 5000 | 完成基地及1个综合体建设 | 商洛市烟草公司镇安分公司  相关镇政府 | 王宇峰  相关镇镇长 | 朱雪彬 |
| 23 | 秦绿小木岭食用菌菌种厂建设项目 | 新建 | 镇安县秦绿食品有限责任公司 | 云盖寺镇 | 新建占地面积10665平方米的食用菌菌种厂一座，新建年产500万袋食用菌菌袋生产线一条 | 2020 | 1100 | 1100 | 建成投产 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 24 | 鹏博魔芋精粉加工厂建设项目 | 新建 | 陕西鹏博农产品开发有限公司 | 木王镇 | 占地30亩，新建鲜魔芋低硫机械化干燥线3条，精粉加工生产线2条，200吨干法魔芋微粉生产线2条，达到年处理8000吨新鲜魔芋精粉加工能力 | 2020 | 2200 | 2200 | 建成投产 | 农业农村局 木王镇政府 | 方 震 陆顺民 | 朱雪彬 |
| 25 | 长丰食用菌加工厂及基地建设项目 | 续建 | 镇安县长丰农林科技发展有限公司 | 西口镇 | 占地19亩，建筑面积2600平方米，建设食用菌加工厂一座，配套建设食用菌种植基地500亩 | 2019-2020 | 5000 | 3000 | 建成投产 | 林业局  西口镇政府 | 项系和  王 涛 | 朱雪彬 |
| 26 | 云镇食用菌基地建设项目 | 新建 | 镇安锄禾农业科技有限公司 | 云盖寺镇 | 新建食用菌加工厂1座，建设年产300万袋食用菌菌袋生产线1条，配套建设食用菌大棚、冷库及冷链运输系统 | 2020-2021 | 3000 | 1500 | 完成加工厂主体及大棚建设 | 经贸局  云盖寺镇政府 | 董谦红  王传文 | 王庆水 |
| 27 | 长发生物有机肥加工厂建设项目 | 新建 | 陕西长发实业有限公司 | 大坪镇 | 占地15亩，利用废弃食用菌菌棒建设年产35000吨的生物有机肥加工厂一座 | 2020 | 3100 | 3100 | 建成 | 农业农村局 大坪镇政府 | 方 震  姚 萍 | 朱雪彬 |
| 28 | 百利得500吨香椿深加工项目 | 新建 | 镇安县佰利得成商贸连锁有限责任公司 | 工业集中区 | 改建香椿生产线、实验室、化验室、办公用房、生产车间、原料库、成品库、冷库等 | 2020 | 3000 | 3000 | 建成投产 | 工业集中区管委会 永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 29 | 特色油脂生产线改扩建项目 | 新建 | 陕西金亨祥食品科技股份有限公司 | 工业集中区 | 建设低温无尘无菌车间和冷库，新建恒低温生产线、半微量灌装线各一条，购置进口压缩机组、原料清洗机组、烘干机组等设备 | 2020 | 1050 | 1050 | 建成投产 | 工业集中区管委会 永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 30 | 年产500吨秦岭小浆果果酒项目 | 新建 | 陕西省奕诚生物科技有限公司 | 云盖寺镇 | 规划建设600亩果品产业基地，建设现代化果酒生产线一条 | 2020 | 2000 | 2000 | 建成投产 | 市监局  云盖寺镇政府 | 刘建民  王传文 | 任淑霞 |
| 31 | 年产300吨甘蔗酒生产线项目 | 新建 | 镇安县古法酿酒有限公司 | 柴坪镇 | 发展甘蔗种植1600亩，新建生产车间、发酵车间、蒸馏车间、库房；购置灌装生产自动流水线一条及检验检测设备61台。 | 2020 | 1200 | 1200 | 新增1600亩甘蔗种植基地，完成窖池、发酵车间、酒库扩建 | 财政局  柴坪镇政府 | 苏 明  孙守坤 | 贾建刚 |
| 32 | 猕猴桃果脯及野生猕猴桃驯化基地建设项目 | 续建 | 陕西聚英农产品开发有限公司 | 铁厂镇 | 建设年产1500吨猕猴桃果脯、果脆、蔬菜脆、鲜果加工厂一座，建设野生猕猴桃驯化基地、科管改良基地各500亩 | 2019-2021 | 2000 | 1000 | 发展野生猕猴桃基地500亩，完成冷库及生产用房建设 | 农业农村局  铁厂镇政府 | 方 震  张忠贤 | 朱雪彬 |
| 33 | 华兴魔芋基地及加工厂扩建项目 | 续建 | 陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司 | 永乐街道办 木王镇 | 规划建设2万亩魔芋基地，配套建设仓储用房、配送处理中心、农产品全程监控及追溯信息化平台各1处，改建冷链冷库6栋，购置物流配送车辆、装卸设备等 | 2019-2021 | 5000 | 3000 | 建设基地5000亩，完成厂房扩建。 | 农业农村局  永乐街道办事处  木王镇政府 | 方 震  余传东  陆顺民 | 朱雪彬 |
| **（二）畜种养殖及加工项目** | | | |  |  |  | **25800** | **15100** |  |  |  |  |
| 34 | 高峰鳟鱼鲟鱼养殖基地项目 | 新建 | 商洛宝东养殖有限公司 | 高峰镇 | 占地15亩，建设标准化养鱼塘、净化池、进水渠、排水渠、生产办公区、变压供电系统等，购置消毒用锅炉、大型水泵、水产专用车辆、冷藏设施、网具等设备126套 | 2020 | 1200 | 1200 | 建成 | 农业农村局  高峰镇政府 | 方 震  刘显涛 | 朱雪彬 |
| 35 | 镇安县岭沟·红富贵小龙虾养殖项目 | 新建 | 镇安县岭鸿生态农业发展有限公司 | 西口镇 | 建设小龙虾基地1260亩，其中小龙虾精养标准示范塘200亩，小龙虾精养塘、稻虾及蟹稻连作基地1060亩；配套建设综合办公、生态农业旅游区、产品加工销售体系。 | 2020-2022 | 3000 | 1000 | 建成200亩小龙虾精养标准示范塘 | 农业农村局  西口镇政府 | 方 震  王 涛 | 朱雪彬 |
| 36 | 镇安林麝驯养繁殖基地建设 | 续建 | 陕西千农万源生态农业发展有限公司 | 高峰镇青山村 | 建设林麝养殖圈舍550间2000平方米，配套建设办公用房、晒场，购置办公、防疫、养殖、交通等设备 | 2018-2020 | 2000 | 1200 | 引进种麝100只，完成粪污处理设施建设 | 农业农村局  高峰镇政府 | 方 震  刘显涛 | 朱雪彬 |
| 37 | 晟锐肉驴养殖及深加工项目 | 续建 | 镇安晟锐农业有限公司 | 月河镇西川村 | 建设肉驴养殖场1个，养殖肉驴500头，配套建设有机肥加工、环保、兽医防疫、生活管理用房等设施 | 2018-2020 | 9500 | 4000 | 完成驴肉深加工厂建设 | 农业农村局  月河镇政府 | 方 震  杜光华 | 朱雪彬 |
| 38 | 慧民生猪养殖场扩建项目 | 新建 | 镇安慧民生态农业有限责任公司 | 米粮镇 | 占地面积3074平方米，建设圈舍、场区防控、养殖废弃物资源化利用、养殖环境控制、自动化饲喂等设施 | 2020 | 1800 | 1800 | 建成 | 农业农村局  米粮镇政府 | 方 震  刘应华 | 朱雪彬 |
| 39 | 回龙双龙村种养一体化建设项目 | 新建 | 陕西聚启龙农牧业有限公司 | 回龙镇 | 规划建设园林绿化、果园采摘、畜禽养殖于一体的现代农业产业园 | 2020-2021 | 3000 | 1600 | 建成养猪场和果园建设 | 农业农村局 回龙镇政府 | 方 震  倪 静 | 朱雪彬 |
| 40 | 晖腾肉制品加工厂扩建及养殖基地建设 | 新建 | 镇安晖腾特产有限责任公司 | 云盖寺镇 | 扩建钢结构生产车间800平方米，成品库500平方米；扩建年产300吨的腊猪肉、腊鸡肉制品生产线1条，冷链回风腊肉加工熏制生产线1条；购置熏肉、肉制品加工设备50台套；发展1000户农户年养殖生猪2500头，鸡5000只；在西安发展建设产品展示销售中心1个 | 2020 | 1300 | 1300 | 竣工 | 农业农村局 云盖寺镇政府 | 方 震  王传文 | 朱雪彬 |
| 41 | 出栏2000头商品猪无公害养殖基地项目 | 新建 | 镇安县瑞升宏农业发展有限公司 | 青铜关镇东坪村 | 占地面积14.5亩，建设标准化养殖圈舍4000平米，节能型冷库3座1800平米，管理用房1栋200平米，农业生产道路1000米，购置冷藏运输车10辆和真空包装设备1套 | 2020-2021 | 3000 | 2000 | 完成养殖基地建设 | 农业农村局 青铜关镇政府 | 方 震  乐席波 | 朱雪彬 |
| 42 | 年出栏4000头生猪养殖项目 | 新建 | 镇安县迎园养殖专业合作社 | 茅坪镇 | 新建圈舍及生产用房，增养能繁母猪100头，配套建设出售中转点、隔离舍、隔离缓冲区、消毒池、畜禽粪污收集设施、自动饮水系统、精准上料系统等设施 | 2020 | 1000 | 1000 | 建成 | 农业农村局  茅坪镇政府 | 方 震  马 辉 | 朱雪彬 |
| **三、旅游类项目7个** | | | | |  |  | **33000** | **19000** |  |  |  |  |
| 43 | 塔云山景区基础设施提升工程 | 新建 | 陕西塔云山旅游开发有限责任公司 | 柴坪镇 | 修建天池服务区养心舍，对景区内原有10KV电路、停车场、公路导向标识系统进行完善提升，建设景区供水工程 | 2020 | 1500 | 1500 | 建成运营 | 塔云山景区管委会 柴坪镇政府 | 谢 奎  孙守坤 | 王庆水 |
| 44 | 木王山景区提升改造项目 | 新建 | 陕西木王森林公园有限责任公司 | 木王镇 | 主要实施木王山景区风情园骊水人家内部改造提升、杜鹃岭景观提升、四海坪景区提升建设项目 | 2020 | 3000 | 3000 | 完成木王山景区风情园骊水人家内部改造提升、杜鹃岭景区移栽杜鹃花10000株，完成四海平景区景观提升 | 木王公园管委会  木王镇政府 | 齐承立  陆顺民 | 王庆水 |
| 45 | 乐益家童话谷建设项目 | 新建 | 陕西乐益家品牌管理有限公司 | 青铜关镇 | 占地约30亩，总建筑面积5000平方米，建设内容为43个康养罐罐屋 | 2020-2021 | 4000 | 2000 | 完成主体工程建设 | 文旅局 青铜关镇政府 | 胡发卿  乐席波 | 王庆水 |
| 46 | 丰收村至成文旅趣集乡村旅游示范街区建设项目 | 新建 | 至成文化旅游发展有限公司 | 青铜关镇 | 占地14.63亩，改造集装箱120个、水泥罐45个，公共卫生间1个，建设集乡村商业集市、创意市集、乡野露营为一体的乡村旅游示范街区 | 2020 | 3500 | 3500 | 建成运营 | 文旅局 青铜关镇政府 | 胡发卿  乐席波 | 王庆水 |
| 47 | 丰收村至成文旅无衣云舍田园休闲建设项目 | 新建 | 至成文化旅游发展有限公司 | 青铜关镇 | 占地4.7亩，建设三层钢结构建筑1栋，建筑面积1200平方米，涵盖田园餐厅、住宿休闲等功能 | 2020 | 1000 | 1000 | 建成运营 | 文旅局 青铜关镇政府 | 胡发卿  乐席波 | 王庆水 |
| 48 | 兰花旅游观光园建设项目 | 新建 | 镇安县兰花协会 | 高峰镇 | 以高峰镇兰花产业为基础，以兰花产业链延伸为抓手，以完善景区旅游功能设施为载体，打造集娱乐、观光、餐饮、展销功能于一体的大型农业旅游文化项目 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 完成观光园规划设计工作，启动旅游功能设施建设 | 文旅局 高峰镇政府 | 胡发卿 刘显涛 | 王庆水 |
| 49 | 磨里沟画家村建设项目 | 新建 | 文旅局 | 高峰镇 | 依托陕西汉唐文化创意研究院的国际人文交流平台，以“仙人”、“静心”为主题，在高峰镇打造一个国际化、多元化，且具有包容性、开放性的文化艺术创作基地 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 完成主体工程建设 | 文旅局 高峰镇政府 | 胡发卿 刘显涛 | 王庆水 |
| **四、现代服务类项目9个** | | | | |  |  | **77500** | **47000** |  |  |  |  |
| 50 | 智慧停车场建设项目 | 新建 | 深圳赢时物联网技术有限公司 | 永乐街道办 | 通过5G物联网技术将现有的泊车资源进行整合，建设智慧停车场，实现交通疏导、案场内车位引导、无线支付、泊车大数据分析、路面规范泊车等智能泊车功能 | 2020-2022 | 10000 | 2000 | 完成城区道路临时停车泊位及3个停车场资源整合，并完成智能停车建设，投入使用 | 国投公司  永乐街道办事处 | 刘紫嵘  余传东 | 吴春亮 |
| 51 | 银洞湾酒店建设项目 | 续建 | 陕煤集团 | 永乐街道办 | 按照五星级标准，完成银洞湾酒店装修 | 2019-2020 | 23000 | 15000 | 建成运营 | 住建局  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 52 | 金源酒店改造装修项目 | 新建 | 陕西祥盛集团 | 永乐街道办 | 完成金源大酒店升级改造 | 2020 | 3000 | 3000 | 完工 | 住建局  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 53 | 孟家沟民爆器材储存库项目 | 新建 | 镇安县民爆器材有限责任公司 | 永乐街道办 | 占地面积10亩,建设存储炸药60吨的储存库1座、30万发雷管库1座及道路安全防护设施 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 经贸局  永乐街道办事处 | 董谦红  余传东 | 王庆水 |
| 54 | 镇安县三级加油站建设项目 | 续建 | 商务办 | 相关镇 | 完成西口镇聂家沟村、高峰镇正河村、回龙镇回龙村、庙沟镇中坪村、柴坪镇余师村加油站建设 | 2019-2021 | 3500 | 2000 | 建成西口加油站，启动高峰、回龙、庙沟、柴坪镇加油站建设 | 商务办  相关镇政府 | 杨祖庆  相关镇镇长 | 王庆水 |
| 55 | 镇安县岭南冷链物流加工中心 | 新建 | 陕西合曼农业科技有限公司 | 工业集中区 | 主要建设5000吨冷库、5吨/小时速冻中心、500平方米真空冷冻（FD）生产中心、冷链配送中心 | 2020-2021 | 8000 | 5000 | 完成主体建设 | 工业集中区管委会 永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 56 | 机动车安全技术检测站建设项目 | 续建 | 镇安盛世丰达车辆技术检测有限公司 | 回龙镇 | 占地面积50亩，建设标准化汽车检测线2条、环保节能车辆销售中心1个及办公楼、停车场、跑道等 | 2019-2020 | 8000 | 3000 | 建成运营 | 市监局  回龙镇政府 | 刘建民  倪 静 | 任淑霞 |
| 57 | 镇安县现代数字城市建设项目 | 新建 | 中国电子系统技术有限公司 | 永乐街道办 | 建设基础平台、运营中心、智慧治理、智慧民生、智慧产业五大工程 | 2020 | 8000 | 8000 | 建成运营 | 国投公司  永乐街道办事处 | 刘紫嵘  余传东 | 吴春亮 |
| 58 | 5G网络基础设施建设项目 | 新建 | 电信局 | 相关镇（办） | 完成5G网络基站、机房以及微站等建设，实现全县5G网络全覆盖 | 2020-2021 | 13000 | 8000 | 全县5G网络覆盖率达到50%以上 | 电信局  相关镇（办）政府（办事处） | 王 刚  相关镇（办）镇长（主任） | 王庆水 |
| **五、基础设施类项目26个** | | | | |  |  | **217543** | **141800** |  |  |  |  |
| **（一）交通电力类项目** | | | | |  |  | **7793** | **6000** |  |  |  |  |
| 59 | 午峪沟口至柞水凤凰镇公路改建工程 | 新建 | 交通局 | 永乐街道办 | 起点位于永乐街道办石家沟口，顺接午峪口至柞水凤凰镇公路（X215）5.5千米处，路线沿午峪沟河而上，途径中合村、花甲村，终点止于南沟口，路线全长8.780千米 | 2020-2021 | 2000 | 1000 | 完成路基桥涵 | 交通局  永乐街道办事处 | 吴汉军  余传东 | 朱鸿雁 |
| 60 | 镇安县2020年通村路建设项目 | 新建 | 交通局 | 相关镇办 | 完成10个镇办路面硬化44.74公里、宽3.5米 | 2020 | 3000 | 3000 | 竣工 | 交通局 相关镇（办）政府（办事处） | 吴汉军 相关镇（办）镇长（主任） | 朱鸿雁 |
| 61 | 镇安县2020年桥涵配套项目及危桥改造项目 | 新建 | 交通局 | 相关镇办 | 回龙镇枣园村乾佑河桥桥梁长38米、宽7.5米，云盖寺镇岩湾村变电站桥桥梁长26.84米、宽7.5米；高峰镇张家川桥桥梁长26米、宽7.5米，月河镇先锋村凤凰嘴旬河桥桥梁长87米、宽10米，达仁狮子口村达仁河桥长57米、宽10米，青铜关镇月星村溪沟桥长88.7米、宽8米 | 2020-2021 | 1793 | 1000 | 完成4个镇危桥改造 | 交通局 相关镇政府 | 吴汉军 相关镇（办）镇长（主任） | 朱鸿雁 |
| 62 | 镇安县农网改造工程 | 新建 | 电力局 | 相关镇（办） | 新建10千伏线路19.3公里、0.4千伏线路29.6公里、0.2千伏线路22.03公里，配套安装相关设备 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 电力局  相关镇（办）政府（办事处） | 王 琪  相关镇（办）镇长（主任） | 王庆水 |
| **（二）城镇建设类项目** | | | | |  |  | **125750** | **86800** |  |  |  |  |
| 63 | 镇安县城乡建设用地增减挂钩项目 | 新建 | 资源局 | 相关镇（办） | 完成1200亩土地的复垦整理，配套建设灌溉、排水、田间道路等工程 | 2020 | 36000 | 36000 | 竣工 | 资源局  相关镇（办）政府（办事处） | 李相林  相关镇（办）镇长（主任） | 吴春亮 |
| 64 | 镇安县老旧小区改造项目 | 新建 | 住建局 | 永乐街道办 | 对2000年以前建成的小区进行道路、供排水、供电、供气、供热、绿化、照明等基础设施的更新改造，完成小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，有条件的居住建筑加装电梯等 | 2020-2021 | 3000 | 1000 | 完成项目申报和前期建设手续办理，完成1-2个小区改造 | 住建局  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 65 | 镇安县污水处理项目 | 新建 | 城管局 | 相关镇（办） | 全县15个镇办、园区、移民搬迁安置点、3A级以上旅游景点等拟建的污水处理设施及相关污水管工程 | 2020-2022 | 44000 | 33000 | 完成一期工程 | 城管局  相关镇（办）政府（办事处） | 杨崇林  相关镇（办）镇长（主任） | 朱鸿雁 |
| 66 | 青铜关镇污水处理厂项目 | 新建 | 环境局 | 青铜关镇 | 建设日处理800立方米的污水处理厂一座，配套建设污水收集管网2.2千米 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 环境局  青铜关镇政府 | 解振顺  乐席波 | 朱鸿雁 |
| 67 | 包茂高速王家坪出口区域环境综合整治项目 | 新建 | 文旅局 | 永乐街道办 回龙镇 | 高速路出口上至枣园村驾校、下至火车站区段环境整治、交通隔离、道路建设、沿线绿化美化亮化和旅游文化展示 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 文旅局  永乐街道办事处 | 胡发卿  余传东 | 王庆水 |
| 68 | 迎宾路、永安路地下管网及道路升级改造项目 | 新建 | 住建局 | 永乐街道办 | 实施迎宾路、永安路雨污分流管网建设，铺设管网10公里，改造道路5公里，配套实施绿化亮化建设 | 2020-2021 | 9000 | 2000 | 完成项目前期手续办理，完成永安路升级改造 | 住建局  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 69 | 镇安县农村“厕所革命”项目 | 新建 | 农业农村局 | 相关镇（办） | 改建全县农户厕所、农村公共厕所、城镇公共厕所、交通沿线厕所、旅游厕所 | 2020-2022 | 18200 | 5000 | 改建农村户用厕所1万户、农村公厕80座 | 农业农村局  相关镇（办）政府（办事处） | 方 震  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| 70 | 工业集中区基础设施配套工程建设项目 | 新建 | 商洛市天然气有限公司 | 工业集中区 | 建设天然气气化站相关配套工程,新建管网7.9公里 | 2020-2021 | 4750 | 2000 | 完成气化站主体建设 | 工业集中区管委会  永乐街道办事处 | 李伯承  余传东 | 王庆水 |
| 71 | 锦鸿文化广场建设项目 | 新建 | 镇安县锦鸿房地产开发有限公司 | 永乐街道办事处 | 占地面积约15亩，总建筑面积约为20000平，配套建设锦湖大桥一座长102米，宽19米 | 2020-2022 | 8000 | 5000 | 完成广场基础施工及大桥桩基施工 | 住建局  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 72 | 垃圾分类回收处理网络建设项目 | 新建 | 陕西供销集团益民回收有限公司 | 工业集中区及各镇办 | 建综合楼一幢，各镇办建设30个镇村级垃圾分类回收网点，配备台秤、回收车辆等设备 | 2020 | 800 | 800 | 竣工 | 供销社  相关镇（办）政府（办事处） | 张家升  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| **（三）农田水利类项目** | | | | |  |  | **84000** | **49000** |  |  |  |  |
| 73 | 红岩水电站项目 | 续建 | 陕西乾能清洁能源有限公司 | 达仁镇春光村 | 建设年发电759万度水电站一座 | 2018-2020 | 2300 | 2000 | 竣工 | 水利局  达仁镇政府 | 程云燕  朱 栋 | 朱雪彬 |
| 74 | 镇安午峪河堤及供水工程 | 新建 | 水利局 | 永乐街道办 | 建设日供水规模20000立方米的水站一座，配套实施午峪河阴坡湾河堤工程，解决2.4万人的供水问题 | 2020 | 5000 | 5000 | 竣工 | 水利局  永乐街道办事处 | 程云燕  余传东 | 朱雪彬 |
| 75 | 小流域治理工程 | 新建 | 水利局 | 青铜关镇 云盖寺镇 | 治理磨石沟小流域水土流失面积6.08平方千米，面源污染防治7平方千米；治理西洞小流域水土流失面积17平方千米 | 2020 | 1300 | 1300 | 竣工 | 水利局  青铜关镇政府  云盖寺镇政府 | 程云燕  乐席波  王传文 | 朱雪彬 |
| 76 | 东川河西川段防洪治理工程 | 新建 | 水利局 | 月河镇 | 在东川河西川村新建河提5.8千米,护滩、清淤长度2千米 | 2020 | 3000 | 3000 | 竣工 | 水利局  月河镇政府 | 程云燕  杜光华 | 朱雪彬 |
| 77 | 镇云新区供水管网扩建工程 | 新建 | 水利局 | 云盖寺镇 | 本工程供水区涉及1个安置社区（花园社区）、1个古镇（云盖寺古镇）、3个行政村（云镇村、三条沟村、岩湾村）、1所学校师生的饮水问题 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 水利局  云盖寺镇政府 | 程云燕  王传文 | 朱雪彬 |
| 78 | 达仁河（木王镇段）防洪治理工程 | 新建 | 水利局 | 木王镇 | 新建河堤6公里，保护农田700亩 | 2020 | 3000 | 3000 | 竣工 | 水利局  木王镇政府 | 程云燕  陆顺民 | 朱雪彬 |
| 79 | 镇安县供水工程维修养护 | 新建 | 水利局 | 相关镇（办） | 维修养护供水工程20处 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 水利局  相关镇（办）政府（办事处） | 程云燕  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| 80 | 2019年高标准农田项目 | 续建 | 农业农村局 | 铁厂镇 | 建设高标准农田3.5万亩，包括土地整理606亩、土壤治理5250亩、地力培肥1万亩、灌溉1000亩，河堤5公里等 | 2019-2020 | 4200 | 2500 | 竣工 | 农业农村局  铁厂镇政府 | 方 震  张忠贤 | 朱雪彬 |
| 81 | 易地扶贫搬迁旧宅腾退拆除项目 | 续建 | 镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司 | 相关镇（办） | 对镇安县“十三五”期间实施的8059户易地扶贫搬迁户旧宅进行腾退，并将能够拆除的旧房进行拆除平整，拆除平整面积约为120万平方米 | 2019-2020 | 31000 | 20000 | 完工 | 移民办  相关镇（办）政府（办事处） | 谭显根  相关镇（办）镇长（主任） | 吴春亮 |
| 82 | 镇安县达仁镇农光村人居环境整治项目 | 新建 | 审计局 | 达仁镇 | 建设观光茶园6处1200亩，配套建设通组道路2条、河堤50米，开展农村环境综合整治 | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 审计局  达仁镇政府 | 陈因强  朱 栋 | 贾建刚 |
| 83 | 镇安县2020年生态保护与修复项目 | 新建 | 林业局 | 相关镇（办） | 实施退耕还林2万亩、天然林资源保护工程2.6万亩、重点防护林工程0.5万亩 | 2020 | 1200 | 1200 | 完工 | 林业局  相关镇（办）政府（办事处） | 项系和  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| 84 | 森林资源保护与林业产业开发项目 | 续建 | 林业局 | 相关镇（办） | 森林管护435万亩，争取国家重点生态公益林保护80万亩，各类造林15万亩，经济林建园10万亩，实施森林抚育10万亩 | 2016-2020 | 30000 | 8000 | 保护好现有森林资源435万亩；完成各类造林4万亩；板栗标准化管理5万亩，嫁接改造2万亩；核桃建园0.8万亩，品种提纯1万亩；实施中幼林抚育2万亩 | 林业局  相关镇（办）政府（办事处） | 项系和  相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| **六、民生工程类项目14个** | | | | |  |  | **84248** | **51650** |  |  |  |  |
| **（一）科教文化类项目** | | | | |  |  | **23222** | **10400** |  |  |  |  |
| 85 | 镇安县农村中小学建设项目 | 续建 | 科教局 | 相关镇 | 完成高峰镇张家中学、铁厂镇初级中学、青铜关镇东坪小学、米粮镇米粮中心小学等学校的教学楼、餐厅楼改扩建 | 2019-2021 | 3200 | 1200 | 主体建设 | 科教局  相关镇政府 | 毛浓权  相关镇镇长 | 任淑霞 |
| 86 | 镇安县财欣幼儿园 | 续建 | 镇安县财欣幼儿园有限公司 | 永乐街道办 | 占地面积4814平方米，主要建设教学楼、室外活动区、地下停车场、儿童游乐园等 | 2019-2020 | 12000 | 5000 | 竣工 | 科教局  永乐街道办事处 | 毛浓权  余传东 | 任淑霞 |
| 87 | 薄弱学校提升工程 | 新建 | 科教局 | 相关镇办 | 完成永乐街道办庙坡小学、长哨小学，青铜关镇月西教学点，月河镇月河小学，云盖寺镇初级中学，庙沟镇九年一贯制学校的薄弱环节改造提升 | 2020-2022 | 5000 | 2000 | 主体建设 | 科教局  相关镇政府 | 毛浓权  相关镇镇长 | 任淑霞 |
| 88 | 云盖寺镇中心小学扩建项目 | 新建 | 科教局 | 云盖寺镇 | 规划占地13亩，新建教学楼、餐厅综合楼各1栋，配套建设围墙、门房、门楼等基础设施 | 2020-2021 | 1822 | 1000 | 主体建设 | 科教局  云盖寺镇政府 | 毛浓权 王传文 | 任淑霞 |
| 89 | 镇安县图书馆建设项目 | 新建 | 文旅局 | 永乐街道办 | 利用现有金台书院，重新设计并按照标准图书馆省级标准进行功能布局和装修 | 2020 | 1200 | 1200 | 建成 | 文旅局  永乐街道办事处 | 胡发卿  余传东 | 王庆水 |
| **（二）卫生类项目** | | | | |  |  | **6800** | **5900** |  |  |  |  |
| 90 | 镇安县传染 病医院项目 | 新建 | 卫健局 | 永乐街道办 | 占地面积4938平方米，建筑面积3343平方米，建设医疗区和生活区，配套建设日处理50吨污水的污水处理系统和洗衣房、配电房等辅助设施 | 2020 | 2000 | 2000 | 竣工 | 卫健局  永乐街道办事处 | 王云喜  余传东 | 任淑霞 |
| 91 | 镇安县村级卫生室公有化建设项目 | 新建 | 卫健局 | 相关镇办 | 新建74个村级卫生室，包含：主体建设、网络通讯设施、消防系统、医疗办公设施设备等 | 2020 | 1300 | 1300 | 完工验收，投入使用。 | 卫健局 相关镇（办）政府（办事处） | 王云喜 相关镇（办）镇长（主任） | 任淑霞 |
| 92 | 中医院门诊综合楼 | 续建 | 卫健局 | 永乐街道办 | 占地面3011平方米，建筑面积10614平方米,建设门诊综合楼1幢,配套建设污水、垃圾处理设施 | 2018-2020 | 3500 | 2600 | 竣工 | 卫健局  永乐街道办事处 | 王云喜  余传东 | 任淑霞 |
| **（三）社会保障类项目** | | | | |  |  | **4426** | **3350** |  |  |  |  |
| 93 | 镇安县殡仪馆项目 | 续建 | 民政局 | 永乐街道办北城社区七组 | 占地面积50亩，建成墓穴1000个，建筑面积3000平方米；同时，建设火化车间、礼仪厅、告别厅、停车等殡葬服务设施 | 2019-2020 | 1450 | 1250 | 建成运营 | 民政局  永乐街道办事处 | 刘晓玲  余传东 | 朱雪彬 |
| 94 | 镇安县公安拘留所及高峰镇派出所业务综合楼建设 | 新建 | 公安局 | 永乐街道办 高峰镇 | 完成公安拘留所、高峰镇派出所业务综合楼建设 | 2020-2021 | 1500 | 1000 | 公安拘留所主体完工、高峰镇派出所业务综合楼竣工 | 公安局  永乐街道办事处高峰镇政府 | 赵安民  余传东  刘显涛 | 赵安民 |
| 95 | 镇安县公安交通管理业务技术用房建设 | 新建 | 公安局 | 永乐街道办青槐社区 | 建设业务用房一栋9层，建筑面积4605.72平方米，建设指挥中心用房、办案用房、服务窗口用房、信息通信用房、机要用房、档案用房、警用装备物资储备库、训练用房、备勤用房等 | 2020-2021 | 1476 | 1100 | 完成主体建设 | 公安局 永乐街道办事处 | 赵安民 余传东 | 赵安民 |
| **（四）棚户区改造类项目** | | | | |  |  | **49800** | **32000** |  |  |  |  |
| 96 | 永安路东段棚改一期项目 | 续建 | 天坤集团 | 永乐街 道办 | 规划建设酒店(地上24F,高度99.8米)、智能立体车库(地上50层,高度99.55米)、公寓式住宅(地上33F,高度99.8米)和河面停车场，总建筑面积36328平方米 | 2018-2020 | 32000 | 20000 | 竣工 | 永安路东段棚改项目管理处  永乐街道办事处 | 朱益林  余传东 | 朱鸿雁 |
| 97 | 百货楼片区棚户区改造项目 | 续建 | 陕西欣立地产 | 永乐街 道办 | 占地面积4.3亩，新建安置房面积31700平方米，配建市政基础设施建设 | 2018-2020 | 11500 | 8000 | 竣工 | 百货楼片区棚改项目管理处  永乐街道办事处 | 杨祖庆  余传东 | 朱鸿雁 |
| 98 | 象鼻子棚户区改造配套基础设施项目 | 续建 | 住建局 | 永乐街 道办 | 占地面积88亩，小区内配套基础设施建设项目包括绿化亮化工程、供电工程、给水排水管网工程等其中：室外给排水管网223990平方米，室外供电管线111995平方米，配电室供电13项，室外绿化施工53793平方米，室外照明111995平方米，污水处理2项 | 2019-2021 | 6300 | 4000 | 完成安置房基础施工，启动小区内配套基础设施建设 | 象鼻子棚改项目管理处  永乐街道办事处 | 胡应军  余传东 | 赵安民 |