《陕西省秦岭生态环境保护突出问题总台账》中涉及镇安县自然资源局牵头已整改到位问题明细表（秦岭审计）

| 序号 | 问题来源 | 涉及县区 | 反馈（发现）问题 | 完成时限 | 整改进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年省专项审计 | 镇安县 | 3个矿产资源开发企业未编制及报审矿山生态保护恢复治理方案。镇安县环境保护局《关于开展矿产资源开发生态环境治理专项工作的通知》（镇环发[2018]62号）要求“未编制矿产资源生态环境治理方案的企业，应积极联系有资质编制单位，2018年12月31日完成矿产资源开发生态环境恢复和治理方案的工作，并报省环保厅审查备案”。经审查镇安县矿产资源开发企业生态环境治理方案编制情况的工作台账，发现镇安县煜鼎建材有限公司、镇安县德盛矿业有限公司、镇安永欣房地产开发有限公司等3家企业正在生产，但截至审计期仍未编制矿山生态保护恢复治理方案并上报省环保厅审查备案。不符合《商洛市2019年度生态环境保护目标责任书》“二、坚持打好青山保卫战。…2.督促矿产资源开发企业编制并实施矿山生态保护恢复治理方案…”的要求 | 2022.12 | 3家矿山企业已编制了《矿山地质环境保护和土地复垦方案》和《矿产资源开发生态环境治理方案》；进行了矿山地质环境恢复治理，累计恢复治理了0.43公顷，部分作业面和矿山厂房待矿山关闭后进行全面恢复治理。 |
|  | 2020年省专项审计 | 镇安县 | 5个矿山的采矿许可证均已过期。镇安县月西铁矿，镇安县万寿铁矿，镇安县朱家沟铅锌矿，商洛欣瑞资源开发有限公司镇安县云镇寺古道沟玻璃用脉石英矿，镇安县金盛矿业有限公司刘家梁石英矿，上述5个矿山的采矿许可证均已过期。截至审计期，相关企业未办理采矿许可证变更或者注销登记手续，镇安县自然资源局也未对相关企业采取有效监管措施 | 2020.5 | 县资源局于2020年5月12日向5个矿山企业下发《限期办理过期采矿许可证注销手续的通知》，对逾期未办理相关手续的镇安县月西铁矿、镇安县万寿铁矿、商洛欣瑞资源开发有限公司镇安县云镇寺古道沟玻璃用脉石英矿、镇安县金盛矿业有限公司刘家梁石英矿等4个矿山作废原采矿许可证。镇安县朱家沟铅锌矿延续资料省自然资源厅已受理。 |
|  | 2020年省专项审计 | 镇安县 | 5个矿山开采规模未达到最低开采规模。镇安县大乾矿业发展有限公司在镇安县东川大沟铅锌矿矿山开采铅矿、锌矿，商洛市尧柏秀山水泥有限公司在镇安县褚家山矿区水泥用灰岩庙坡矿段开采水泥用石灰岩、在商洛尧柏秀山水泥有限公司镇安龙潭子水泥用石灰岩矿山开采水泥用灰岩，镇安县四通矿业有限责任公司在镇安县米家沟石英矿矿山开采石英矿，陕西执成矿业有限公司在镇安县东沟石英矿矿山开采石英矿，上述5个矿山的许可生产规模均低于《陕西省国土资源厅矿业权审批工作规则》（陕国土资办发[2017]19号）关于最低开采规模的要求，镇安县自然资源局也未对相关企业采取有效监管措施 | 2020.5 | 县资源局于2020年5月18日向5个矿山企业发出关于限期技改提高开采规模的通知，向发证机关报告提升规模《关于变更提高开采规模的报告》（镇自然资字〔2020〕70号）。发证机关答复镇安县四通矿业有限责任公司镇安县米家沟石英矿和陕西执成矿业有限公司镇安县东沟石英矿开采规模符合《陕西省国土资源厅矿业权审批工作规则》（陕国土资办发〔2017〕19号）关于最低开采规模的要求；商洛市尧柏秀山水泥有限公司镇安县褚家山矿区水泥用灰岩庙坡矿段水泥用石灰岩和商洛尧柏秀山水泥有限公司镇安龙潭子水泥用石灰岩矿我县政府正牵头实施整合关闭（镇政字〔2020〕18号）；镇安县大乾矿业发展有限公司镇安县东川大沟铅锌矿规模技改方案省自然资源厅已审查通过。 |
|  | 2020年省专项审计 | 镇安县 | 镇安县自然资源局部分行政处罚决定未执行到位。涉及陕西科强建设工程有限公司违法占地建设君达加油站、镇安县农业局违法占地建设大坪现代农业园和陕西西西口酒业有限公司违法占地建设酿酒厂房等三宗非法占用土地违法案件，上述案件仅将行政处罚的罚款予以收缴，但案件中责令退还的非法占地以及新建建筑物和其他设施未进行没收和拆除 | 2020.12 | 县自然资源局已于2020年6月5日将陕西科强建设工程有限公司违法占地建设君达加油站、镇安县农业局违法占地建设大坪现代农业园和陕西西西口酒业有限公司违法占地建设酿酒厂房等三个项目用地在镇安县2020年一批次农用地转用和土地征收项目中申报调整。 |
|  | 2020年省专项审计 | 镇安县 | 及时整改乱采乱挖问题。西口镇罗家营村方英义无采矿许可证开山采石点由于覆土较薄，所种树木成活率偏低；铁厂镇西沟口村采石点的采石面仍存在酥石掉落的现象；铁厂镇铁铜村采石点下坡面未彻底清理，河道仍有数块大石堆积，未恢复原貌。  | 2020.5 | 审计组反馈问题后，镇安县自然资源局立即与属地镇政府联系，安排相关人员对上述四处采石点的落石进行了清理清运，对河道进行了清理，补植树苗，现已全面进行覆土复绿。 |