|  |  |  | 2022年第二批财政衔接资金项目计划安排情况的公告公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 | 财政资金 支持环节 | 项目类别 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 其他 资金 (万元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  |
| 1 | 永乐街道办太坪社区乡村旅游项目（二批） | 永乐街道办 太坪社区 | 1.清理河道320米； 2.田园整治30亩、修复灌溉水渠340米； 3.干砌石挡土墙905立方米； 4.村内道路改造提升1970平方米； 5.沿河步道栏杆884米； 6.沿河步桥652.39平方米。 | 6月-12月 | 改善51户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户35户，重点监测户16户 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 乡村旅游 | 产业发展 |
| 2 | 童话磨石沟乡村旅游项目（二批） | 青铜关镇丰收村 柴坪镇安坪村 | 1.青铜关镇丰收村200万元，主要实施村组公路沿线绿化，栽植竹子4万株，栽草2000平方米，竹篱笆4000平方米；改造卫生厕所15个，改造圈舍10个；加固河堤8处980立方米、清理河道5处计5300立方米。 2.柴坪镇安坪村50万元，主要二组4户院落环境整治提升；二组200米巷道硬化及河坝基础处理；庙沟口至土地岭5公里公路沿线绿化。 | 6月-12月 | 1.改善210户农户生活环境面貌，其中脱贫户51户，重点监测户13户。 2.改善288户农户生活环境面貌，其中脱贫户109户，重点监测户7户。 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 农业农村局 | 乡村旅游 | 产业发展 |
| 3 | 高峰镇兰花产业园配套设施项目（二批） | 高峰镇正河村 | 主要在项目区周边实施改建农村卫生厕所35户；硬化入户路500米；安装路灯35盏；基本绿化2200平方米等。 | 6月-12月 | 改善130户农户生产生活条件，其中脱贫户49户，监测户3户。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 农业农村局 | 园区建设 | 产业发展 |
| 4 | 脱贫户及监测户庭院经济项目（二批） | 镇安县 | 其中800万元用于实施“五小”（小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸）产业项目，300万元用于“五小”产业项目配套设施建设，重点打造回龙镇、云盖寺镇、高峰镇、3个镇办6个示范村。标准按照《镇安县支持脱贫户和监测户发展“五小”项目的实施方案》执行。 | 6月-12月 | 通过发展“五小”项目，带动全县有发展意愿的脱贫户和监测户增收。 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 农业农村局 | 产业补助 | 产业发展 |
| 5 | 永乐街道办八亩坪村村集体经济项目（二批） | 永乐街道办八亩坪村 | 入股八亩坪村扶贫工厂（陕西利亚军电气工程有限公司）采取入股分红的模式，20万元每年分红2万元 | 6月-12月 | 能带动16户16人在扶贫工厂务工，年收入增加2万元。同时能带动村集体经济年增收2万元 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 农业农村局 | 村集体经济财政补助 | 产业发展 |
| 6 | 镇办环境综合整治项目（二批） | 永乐街道办、回龙镇、西口回族镇、云盖寺镇、大坪镇 | 1.永乐街道办太坪社区100万元，主要实施民房土房改造7套；院落硬化12户1640平方米，铺设青砖540平方米；新建公厕1座，污水沉淀池1个，污水检查井48座，铺设排污管道400米；村庄绿化700平方米等。 2.永乐街道办栗园村30万元，主要实施12公里村内道路绿化；1-4组3公里道路两侧部分路段硬化拓宽。 3.回龙镇回龙村100万元，主要实施沙湾绿化亮化1380平方米；新建卫生公厕两座36平方米；沙湾田园整治370平方米。 4.西口回族镇100万元，主要实施.田园整治200亩；河堤修复加固及河道清理15公里；基本绿化 1000平方米；改厕30个，改圈40 个。 5.云盖寺镇西洞村100万元，主要实施新修便民桥；15户入户路硬化；河道整治及绿化；田园治理。 6.云盖寺镇岩湾社区30万元，主要实施新修便民桥；院落绿化；河道治理及河堤修复。 7.大坪镇芋园村30万元，主要实施0.7公里村级道路硬化；0.1公里产业路复修；200米绿化亮化。 | 6月-12月 | 1.改善43户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户11户。 2.改善300户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户233户，重点监测户8户。 3.改善120户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户6户。 4.改善70户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户21户。 5.改善78户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户2户。 6.改善80户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户10户，重点监测户1户。 7.改善32户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户10户，重点监测户1户。 | 490 | 490 | 490 |  |  |  |  | 农业农村局 | 工程建设环节 | 其他类 |