# 2023年镇安县黑窑沟国有林场

# 大径林木基地建设项目完成情况及财务决算的报 告

根据镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）、镇安县财政局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2023〕1号）和县林业局《关于印发〈镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法〉林业产业实施细则的通知》（镇林发〔2023〕97号）等政策文件精神，由镇安县黑窑沟国有林场组织实施的2023年镇安县大径林木基地建设项目建设任务，财务报账全部结束，达到了项目建设的预期目的。现将工程项目建设完成情况以及财务决算情况报告如下:

一、项目投资计划及资金到位情况

（一）项目投资计划。镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）下达中药材种植项目产业补助类资金146万元。

（二）项目资金到位情况。镇安县黑窑沟国有林场零余额账户到账资金146万元。

二、项目完成情况

我场实施完成2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目，设计面积1108亩，作业面积1000亩，作业区位于米粮镇丰河村，共计11个作业小班。造林培育栽植树种为七叶树栽植方式为植苗，栽植方法采取带状清林后进行整地栽植，栽植密度为74株/亩。严格按照作业设计方案实施，技术人员跟班作业，确保工程建设质量。并已完成七叶树大径林木培育1000亩，即七叶树造林1000亩，面积核实率100％，完成率100％，成活率94％，施工质量合格。

三、资金决算情况

项目实施过程中严格执行招标制、监理制、合同制。严格按照合同约定和工程进度支付工程款，项目决算支出138.70764万元，占计划投资的95%，占到位资金95%，剩余5%质保金一年管护期满后进行结算。

四、受益情况

（一）在项目建设期间带动脱贫户或监测户参与项目建设务工30户，户均增收3000元以上。

（二）项目建设远期收益30年后成材林木估价150000万元以上，年平均增收5000元。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

大径林木培育周期长、见效慢，需要多级联动做好后期管护抚育工作才可缩短生长周期，是林农早日见效。加强宣传，增强群众对大径林木的认识，提高项目知晓率。

（二）建议

多方争取中、省、市优惠政策、为后期管护给与资金支持，确保项目区林农得到实效。